ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LUYỆN THI IELTS / APTIS
 SPEAKING & WRITING THÔNG MINH HỖ TRỢ BỞI AI

Hồ sơ đề xuất sơ bộ – mô phỏng phục vụ phê duyệt đề tài

| Thông tin | Đề xuất |
| --- | --- |
| Tên dự án | AI English Practice & Assessment Platform – IELTS/Aptis Speaking & Writing |
| Đối tượng | Sinh viên, người đi làm, người học cần luyện IELTS/Aptis; giáo viên/trung tâm |
| Quy mô team | 05 thành viên |
| Thời gian mô phỏng | 14 tuần |
| Ngân sách mô phỏng | 920.000.000 VNĐ |
| Phạm vi giai đoạn 1 | MVP: luyện tập, ghi âm/nhập bài, AI feedback, tiến bộ, teacher review, quản trị |
| Lưu ý | Ngân sách và khảo sát trong hồ sơ là mô phỏng học thuật; không phải báo giá thương mại hay khảo sát thị trường thật. |

2026

# 1. Tóm tắt đề xuất

Dự án đề xuất xây dựng một nền tảng luyện Speaking & Writing cho IELTS/Aptis, trong đó AI đóng vai trò trợ lý luyện tập và đánh giá hình thành (formative assessment). Người học có thể chọn đề, thực hiện bài, ghi âm hoặc nhập bài viết, nhận phản hồi theo tiêu chí, xem lịch sử tiến bộ và luyện lại. Giáo viên có thể theo dõi bài làm, xem kết quả AI và thực hiện teacher review khi cần.

Điểm thuyết phục của đề tài không nằm ở việc 'AI chấm điểm thay giám khảo', mà ở bài toán quản lý quá trình luyện thi: tạo bài → nộp bài → AI xử lý → phản hồi theo tiêu chí → lưu lịch sử → đề xuất luyện tập tiếp theo → giáo viên kiểm tra lại các trường hợp cần thiết.

Hồ sơ này được thiết kế như bước đầu để xin thầy/cô duyệt đề tài. Sau khi được duyệt, nhóm có thể tiếp tục đi sâu vào SRS, use case, ERD, kiến trúc hệ thống, prototype, backlog GitHub và kế hoạch triển khai.

# 2. Vấn đề và nhu cầu thị trường

Nhu cầu học tiếng Anh tại Việt Nam có liên hệ trực tiếp với yêu cầu học tập, tốt nghiệp và việc làm. Các nghiên cứu về thị trường lao động Việt Nam cho thấy nhu cầu đối với năng lực tiếng Anh có xu hướng tăng và mức yêu cầu khác nhau theo ngành nghề. Một nghiên cứu phân tích tin tuyển dụng tại Việt Nam kết luận tầm quan trọng của tiếng Anh trong thị trường lao động ngày càng tăng.

Một nghiên cứu khác về sinh viên/người học tiếng Anh tại Việt Nam chỉ ra các điểm cần cải thiện của hoạt động đào tạo hiện có: hoạt động và tài liệu chưa đủ xác thực, thiếu phản hồi liên tục theo hướng formative assessment, và người học còn hạn chế về khả năng tự điều chỉnh việc học.

Đối với Aptis ESOL, British Council mô tả đây là bài thi tiếng Anh trên máy tính, có các kỹ năng Speaking, Writing, Listening và Reading; Aptis ESOL General đánh giá theo CEFR. Speaking có 4 phần, còn Writing General có 4 phần gắn với một chủ đề chung. Điều này tạo ra một phạm vi bài toán khá rõ để xây dựng ngân hàng bài luyện và workflow AI.

| Bằng chứng | Thông tin có thể dùng khi thuyết phục | Ý nghĩa đối với dự án |
| --- | --- | --- |
| IELTS | IELTS công bố hơn 4 triệu lượt thi trên toàn cầu trong năm 2023. | Cho thấy quy mô và mức độ phổ biến của hệ sinh thái đánh giá tiếng Anh chuẩn hóa. |
| Aptis ESOL | British Council cho biết Aptis ESOL được dùng tại hơn 85 quốc gia; đánh giá từ A1 đến C2 theo CEFR. | Aptis là một nhánh có tính chuẩn hóa và có cấu trúc rõ để mô phỏng luyện tập. |
| Aptis Speaking | Speaking General có 4 phần; có thời lượng và dạng nhiệm vụ cụ thể. | Có thể thiết kế question bank và rubric/feedback theo từng task. |
| Aptis Writing | Writing General có 4 phần; gồm phản hồi ngắn, social interaction và email. | Có thể tạo workflow luyện viết theo dạng bài và tiêu chí. |
| Nhu cầu việc làm | Nghiên cứu về tin tuyển dụng tại Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực tiếng Anh. | Củng cố lý do xây nền tảng luyện tiếng Anh gắn với mục tiêu nghề nghiệp. |
| Khoảng trống đào tạo | Nghiên cứu tại Việt Nam ghi nhận nhu cầu tăng phản hồi liên tục và hoạt động học xác thực hơn. | AI feedback có thể giải quyết một phần bài toán phản hồi nhanh, liên tục. |

# 3. Khảo sát nhu cầu – mô phỏng

Lưu ý quan trọng: bảng dưới đây là dữ liệu khảo sát giả lập để minh họa phương pháp trình bày trong giai đoạn xin duyệt đề tài. Không được trình bày như kết quả khảo sát thực tế.

| Chỉ tiêu mô phỏng (n=120) | Kết quả giả lập | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Đang/đã luyện IELTS hoặc Aptis | 78% | Có nhu cầu trực tiếp với nhóm người dùng mục tiêu. |
| Gặp khó khăn ở Speaking | 67% | Speaking cần môi trường luyện và phản hồi thường xuyên. |
| Gặp khó khăn ở Writing | 61% | Writing cần feedback theo tiêu chí và lỗi cụ thể. |
| Muốn nhận feedback ngay sau khi nộp | 84% | AI phù hợp với phản hồi tức thời. |
| Muốn xem tiến bộ theo thời gian | 76% | Cần history/progress dashboard. |
| Muốn có giáo viên kiểm tra lại | 58% | Cần mô hình AI + Teacher Review, không phụ thuộc hoàn toàn vào AI. |
| Sẵn sàng dùng bản web/mobile nếu dễ sử dụng | 81% | Ủng hộ hướng phát triển nền tảng số. |

Nếu thầy/cô yêu cầu khảo sát thật, nhóm có thể thay bảng mô phỏng này bằng Google Forms và thu tối thiểu 100–150 phản hồi từ sinh viên/người học tiếng Anh. Phần phương pháp và câu hỏi khảo sát trong phụ lục đã được thiết kế để có thể triển khai sau khi đề tài được chấp thuận.

# 4. Mục tiêu dự án

- Xây dựng nền tảng luyện Speaking & Writing theo workflow có cấu trúc, ưu tiên IELTS/Aptis.

- Ứng dụng AI để tạo feedback nhanh về nội dung, ngôn ngữ, độ mạch lạc và các lỗi có thể phát hiện tự động.

- Cho phép người học lưu lịch sử, xem tiến bộ và luyện lại theo điểm yếu.

- Cho phép giáo viên review/override feedback AI trong các trường hợp cần kiểm tra.

- Xây dựng hệ thống quản trị ngân hàng đề, rubric, cấu hình AI, người dùng và báo cáo.

- Thiết kế kiến trúc có thể mở rộng sang Listening/Reading và các kỳ thi khác ở phiên bản sau.

# 5. Giá trị khác biệt / lý do nên duyệt

| Vấn đề | Giải pháp đề xuất | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Người học thiếu feedback ngay | AI feedback sau mỗi bài | Giảm thời gian chờ, tăng số vòng luyện tập. |
| Feedback dễ chung chung | Feedback theo tiêu chí + lỗi + gợi ý sửa | Dễ chuyển thành hành động luyện tập. |
| Không biết mình tiến bộ thế nào | History + progress dashboard | Theo dõi quá trình thay vì chỉ nhìn một điểm. |
| AI có thể sai | Teacher Review + confidence/flag | Giảm rủi ro phụ thuộc tuyệt đối vào AI. |
| Khó quản lý nhiều bài luyện | Question Bank + tags + difficulty + skill | Tái sử dụng nội dung và cá nhân hóa. |
| Khó kiểm soát dự án nhóm | GitHub Project + WBS + cost + risk + QA | Có bằng chứng quản lý dự án CNTT. |

# 6. Phạm vi chức năng đề xuất

| ID | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| F01 | Authentication & RBAC | Đăng ký/đăng nhập, phân quyền Learner/Teacher/Admin. |
| F02 | Question Bank | Quản lý bộ đề, dạng câu hỏi, skill, level, topic, difficulty. |
| F03 | Speaking Practice | Hiển thị prompt, timer, ghi âm, phát lại, nộp bài. |
| F04 | Writing Practice | Editor, word count, autosave, submit, lịch sử phiên bản. |
| F05 | AI Assessment | AI job, queue, gọi model, validate output, retry, chống duplicate. |
| F06 | AI Speaking Feedback | Transcript/STT, fluency, pronunciation-related signals, grammar/vocabulary feedback; chỉ dùng như hỗ trợ luyện tập. |
| F07 | AI Writing Feedback | Grammar, vocabulary, coherence, task response và gợi ý cải thiện. |
| F08 | Result & CEFR Mapping | Hiển thị kết quả/feedback; mapping theo cấu hình rubric của hệ thống. |
| F09 | Progress Dashboard | Lịch sử bài, xu hướng tiến bộ, kỹ năng yếu, đề xuất luyện lại. |
| F10 | Teacher Review | Queue review, xem bài, chỉnh/ghi feedback, xử lý yêu cầu review. |
| F11 | AI Chatbot | Hỏi đáp, role-play, dùng context học tập có kiểm soát. |
| F12 | Administration | User, role, rubric, AI profile, job monitoring, |
| F13 | Notification | Email/in-app thông báo kết quả, review và trạng thái job. |
| F14 | Analytics | Tỷ lệ hoàn thành, điểm trung bình, skill weakness, usage. |
| F15 | QA & Audit | Test, logging, monitoring, error tracking, backup và release. |

# 7. User roles

| Vai trò | Quyền chính |
| --- | --- |
| Learner | Luyện bài, ghi âm/nhập Writing, submit, xem AI feedback, history, progress, yêu cầu teacher review. |
| Teacher | Xem queue, review Speaking/Writing, sửa feedback, quản lý nội dung được phân quyền. |
| Admin | Quản lý user/role, question bank, rubric, AI configuration, jobs, monitoring, audit. |

# 8. Kiến trúc hệ thống sơ bộ

- Frontend Web: Next.js

- Backend API: Python/FastAPI.

- Database: PostgreSQL.

- Object Storage: lưu audio, file bài viết và artefact cần thiết.

- AI Gateway: lớp abstraction để thay đổi model/provider mà không ảnh hưởng nghiệp vụ.

- AI Pipeline: STT → preprocessing → assessment → structured output validation → result.

- Queue/Worker: xử lý AI job bất đồng bộ, retry và chống duplicate.

- Authentication: JWT/OAuth tùy phạm vi; RBAC ở backend.

- Deployment: Docker + cloud/VPS; CI/CD bằng GitHub Actions.

# 9. Công nghệ và công cụ

| Nhóm | Công cụ đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | GitHub Projects, Issues, Milestones | Backlog, WBS, Sprint, roadmap, risk/cost views. |
| Source control | GitHub, Git | Branch/PR/review/traceability. |
| Frontend | Next.js, TypeScript | Web app. |
| Backend | NestJS hoặc FastAPI | REST API, business logic. |
| Database | PostgreSQL | User, content, attempts, assessment, progress. |
| AI/LLM | OpenAI API hoặc provider tương đương | Feedback/assessment/chat; abstraction layer. |
| Speech | Speech-to-Text API | Transcript cho Speaking. |
| Storage | S3-compatible object storage | Audio/file. |
| DevOps | Docker, GitHub Actions | Build/test/deploy. |
| Testing | Jest/Pytest, Playwright | Unit/integration/E2E. |
| UI/UX | Figma | Prototype và design system. |
| Documentation | Notion/Markdown/Google Docs | SRS, architecture, user guide. |

# 10. WBS / Epic và tiến độ 14 tuần

| Epic | Tên | Giờ kế hoạch | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC-00 | Planning & Requirements | 55 | Tuần 1 |
| EPIC-01 | Authentication & User | 75 | Tuần 2–3 |
| EPIC-02 | Exercise & Question Bank | 80 | Tuần 2–4 |
| EPIC-03 | Writing Practice | 90 | Tuần 4–6 |
| EPIC-04 | Speaking Practice | 110 | Tuần 4–7 |
| EPIC-05 | AI Assessment | 150 | Tuần 6–9 |
| EPIC-06 | Result & Progress | 80 | Tuần 8–10 |
| EPIC-07 | Teacher Review | 65 | Tuần 9–11 |
| EPIC-08 | AI Chatbot | 70 | Tuần 10–12 |
| EPIC-09 | Administration | 75 | Tuần 10–12 |
| EPIC-10 | QA, Deployment & Closing | 150 | Tuần 12–14 |

Tổng effort mô phỏng: 1.000 giờ phát triển/quản lý chính + 400 giờ chuyên môn, QA, nội dung và hỗ trợ triển khai được phân bổ vào ngân sách nhân sự. Trong tài liệu GitHub hiện có, nhóm đã có baseline 570 giờ cho các epic và quy trình 11 epic, 6 iteration, risk register, quality targets, cost management và closing; phần này được mở rộng để phù hợp với một phương án mô phỏng có quy mô ngân sách lớn hơn.

# 11. Phân công 05 thành viên

| Mã | Vai trò | Trách nhiệm chính | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| TV01 | Project Manager / BA | Quản lý phạm vi, WBS, tiến độ, backlog, risk, cost, tài liệu; phân tích yêu cầu. | 20% |
| TV02 | Backend & AI Engineer | API, database, AI gateway, assessment pipeline, queue, security backend. | 25% |
| TV03 | Frontend Engineer | Web app, learner flow, speaking recorder, writing editor, dashboard, teacher UI. | 20% |
| TV04 | AI/NLP & Data Engineer | Prompt/rubric, STT pipeline, evaluation logic, data preparation, validation. | 20% |
| TV05 | QA/DevOps/UI-UX | UX prototype, test plan, E2E, CI/CD, deployment, monitoring, documentation. | 15% |

# 12. Dự trù ngân sách – 920 triệu VNĐ

Đây là ngân sách mô phỏng cấp dự án, không phải chi phí mà nhóm sinh viên thực tế phải bỏ ra.

| STT | Hạng mục | Ngân sách (VNĐ) | Giả định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự phát triển & quản lý | 560000000 | 5 thành viên; quy đổi theo effort và mức công việc, không coi là lương thực nhận. |
| 2 | AI/LLM/STT API & thử nghiệm model | 95000000 | Quota AI, STT, evaluation runs, load test và dự phòng biến động usage. |
| 3 | Cloud/VPS/Database/Storage/CDN | 55000000 | Môi trường dev, staging, demo và production-like. |
| 4 | Nội dung & ngân hàng đề | 70000000 | Biên soạn/tagging/kiểm duyệt nội dung mô phỏng, không sao chép đề thi có bản quyền. |
| 5 | QA, Security | 45000000 | Test automation, security review, vulnerability scan và kiểm thử tải. |
| 6 | UI/UX, prototype & usability test | 25000000 | Figma, prototype, test người dùng mô phỏng. |
| 7 | Domain, email, monitoring, backup | 15000000 | Các dịch vụ phụ trợ. |
| 8 | Đào tạo, tài liệu & triển khai | 15000000 | Hướng dẫn sử dụng, technical docs, demo. |
| 9 | Contingency / dự phòng | 40000000 | Khoảng 4,5% tổng ngân sách; xử lý phát sinh. |

TỔNG: 920.000.000 VNĐ

Phân bổ nhân sự 560 triệu theo vai trò có thể dùng làm baseline: TV01 112 triệu; TV02 140 triệu; TV03 112 triệu; TV04 112 triệu; TV05 84 triệu. Đây là cách quy đổi theo trách nhiệm/effort, không phải cam kết trả lương.

Nếu thầy/cô hỏi tại sao dự án sinh viên cần gần 1 tỷ: câu trả lời nên là đây là 'project-equivalent budget' dùng để mô phỏng một dự án có khả năng triển khai thương mại, trong khi phiên bản demo học kỳ sẽ cắt phạm vi và sử dụng dịch vụ miễn phí/credit để giảm chi phí thực tế xuống mức rất thấp.

# 13. MVP và những gì KHÔNG làm trong giai đoạn đầu

| MVP làm | Để phiên bản sau |
| --- | --- |
| Login/RBAC cơ bản | SSO doanh nghiệp quy mô lớn |
| Question bank Speaking/Writing | Full 4 skills IELTS/Aptis |
| Speaking recording + transcript | Pronunciation scoring chuyên sâu cấp thương mại |
| Writing editor + AI feedback | Official exam scoring/certification |
| AI assessment + confidence/validation | Fine-tuned model riêng quy mô lớn |
| History + progress dashboard | Recommendation engine nâng cao |
| Teacher review | Marketplace giáo viên |
| Admin + monitoring | Multi-tenant enterprise billing |
| Web responsive | Native iOS/Android |

# 14. Rủi ro và cách xử lý

| ID | Rủi ro | P | I | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | AI scoring instability | Cao | Cao | Rubric cố định, structured output, validation, calibration dataset, teacher review. |
| R02 | AI provider outage/rate limit | Trung bình | Cao | Queue, retry/backoff, provider abstraction, fallback mode. |
| R03 | Audio quality/STT sai | Cao | Trung bình | Kiểm tra microphone, noise warning, re-record, transcript confidence. |
| R04 | Data privacy | Trung bình | Cao | Minimize data, access control, retention policy, encryption. |
| R05 | Scope creep | Cao | Cao | Change Request; freeze MVP; ưu tiên P0/P1. |
| R06 | Team schedule delay | Trung bình | Cao | Sprint review, workload chart, pairing và buffer. |
| R07 | Copyright nội dung | Trung bình | Cao | Tạo nội dung mới, dùng nguồn được phép; không sao chép đề thật. |
| R08 | Teacher distrust of AI | Trung bình | Trung bình | Giải thích AI là trợ lý; có teacher override và audit trail. |

# 15. KPI / tiêu chí nghiệm thu sơ bộ

| KPI | Mục tiêu mô phỏng |
| --- | --- |
| Core learner flow | 100% E2E: Login → chọn đề → làm bài → Submit → Result |
| AI structured output | ≥ 98% response hợp lệ sau validation trong bộ test |
| Critical bugs | 0 tại release MVP |
| Core E2E | 100% pass trước demo |
| PR review | 100% code PR được review |
| Backend test coverage | ≥ 70% cho module core |
| Scope completion | ≥ 90% phạm vi MVP |
| AI response time | P95 mục tiêu < 20s cho assessment text; audio có thể cao hơn tùy STT/model |
| Teacher override | Có thể sửa/ghi đè feedback AI và lưu audit trail |

# 16. Cách quản lý dự án

Theo tài liệu quản lý dự án đã chuẩn bị, GitHub Project được tổ chức theo 11 Epic, có backlog/sub-issues, iteration, story point, planned hours, cost management, risk register, quality view, board, roadmap, charts, weekly status update, change request, UAT, release và retrospective. Tài liệu cũng đặt Definition of Done gồm acceptance criteria, implementation, test, PR review, CI, documentation và không còn blocker. fileciteturn0file0L1441-L1465

Baseline trước đó của nhóm quy đổi 570 giờ và 60.000 VNĐ/person-hour cho mục đích học thuật, dẫn đến ngân sách khoảng 43,89 triệu VNĐ. Vì yêu cầu lần này muốn mô phỏng một dự án quy mô 800 triệu–1 tỷ, hồ sơ hiện tại tách rõ 'academic shadow cost' khỏi 'project-equivalent budget' và không dùng hai con số như cùng một loại ngân sách. fileciteturn0file0L799-L917

# 17. Kịch bản thuyết phục thầy/cô duyệt đề tài

- Mở đầu bằng bài toán: người học Speaking/Writing cần luyện nhiều lần nhưng feedback của giáo viên có giới hạn về thời gian.

- Chứng minh tính cụ thể: Aptis Speaking có 4 phần và Writing General có 4 phần; do đó nhóm không làm 'AI tiếng Anh chung chung' mà làm một workflow có test format rõ.

- Nêu AI là trợ lý, không tuyên bố thay thế giám khảo. Hệ thống có Teacher Review để xử lý trường hợp AI không chắc chắn.

- Đề tài có đủ chiều sâu CNTT: frontend, backend, database, audio, STT, LLM, queue, security, RBAC, DevOps, testing, analytics.

- Đề tài có đủ chiều sâu Quản lý dự án: WBS, schedule, cost, risk, quality, GitHub Project, change control, UAT và closing.

- Đưa ra MVP có thể demo được trong học kỳ, đồng thời cho thấy roadmap mở rộng nếu được đầu tư tiếp.

- Nhấn mạnh khảo sát nêu trong hồ sơ là mô phỏng; nếu thầy yêu cầu validation thật, nhóm có thể triển khai Google Forms sau khi được duyệt đề tài.

# 18. Kết luận đề xuất

Nhóm đề xuất được phê duyệt đề tài 'Hệ thống quản lý luyện thi IELTS/Aptis Speaking & Writing thông minh hỗ trợ bởi AI' vì đề tài có nhu cầu sử dụng rõ, bài toán đủ cụ thể, có khả năng xây dựng prototype trong thời gian học kỳ và có nhiều khía cạnh kỹ thuật để chứng minh năng lực của nhóm. Phạm vi MVP được kiểm soát để tránh biến dự án thành một nền tảng luyện thi toàn diện ngay từ đầu.

Sau khi được duyệt, bước tiếp theo nên là: (1) chốt scope IELTS/Aptis ở MVP; (2) viết Project Charter; (3) xây Use Case; (4) thiết kế ERD và architecture; (5) dựng Figma; (6) tạo GitHub repository/project; (7) chia backlog thành 5 thành viên; (8) lập prototype end-to-end cho một flow Speaking và một flow Writing trước khi phát triển toàn bộ.

# Phụ lục A – Câu hỏi khảo sát có thể dùng nếu cần khảo sát thật

- Bạn hiện là sinh viên, người đi làm hay học sinh?

- Bạn đang luyện IELTS, Aptis, cả hai hay mục tiêu tiếng Anh khác?

- Bạn gặp khó khăn nhất ở Speaking, Writing hay cả hai?

- Bạn thường nhận feedback bài Speaking/Writing bằng cách nào?

- Bạn có muốn nhận feedback AI ngay sau khi nộp bài không?

- Bạn muốn feedback tập trung vào những gì: grammar, vocabulary, coherence, task response, pronunciation/fluency?

- Bạn có muốn lưu lịch sử và xem tiến bộ theo tuần/tháng không?

- Bạn có muốn giáo viên kiểm tra lại bài nếu AI đánh giá chưa thuyết phục không?

- Bạn thích sử dụng web, mobile hay cả hai?

- Bạn có sẵn sàng dùng thử một nền tảng như vậy không?

# Phụ lục B – Nguồn tham khảo web

- British Council – Aptis ESOL: https://www.britishcouncil.org/exam/english/aptis/aptis-esol-english-test

- British Council – Prepare for Aptis ESOL General: https://www.britishcouncil.org/exam/english/aptis/prepare-general

- British Council – Aptis ESOL General Speaking Test Format Overview (PDF): https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/aptis_esol_general_test_format_overview_2023.pdf

- British Council – Results and scoring: https://www.britishcouncil.org/exam/english/aptis/why-choose-aptis/results-scoring

- IELTS – Trusted by millions / 4 million tests in 2023: https://ielts.org/news-and-insights/ielts-trusted-by-millions-in-2023

- Doan & Hamid – Economics of English: Examining the Demand for English Proficiency in the Vietnamese Job Market: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0033688219863166

- Springer – English Language Education for Graduate Employability in Vietnam: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-4338-8_10

- EF EPI 2025 – Vietnam fact sheet: https://www.ef.com/assetscdn/WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/cefcom-epi-site/fact-sheets/2025/ef-epi-fact-sheet-vietnam-english.pdf

— HẾT —